# HERO'S ACADEMY ゲーミフィケーション塾管理システム

セッション引き継ぎ文書（全セッション通史 + 最新セッション詳細）

最終更新: 2026年4月5日 | コミット数: 70 | 開発期間: 2026/3/21〜4/5

# プロジェクト概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 名称 | HERO'S ACADEMY Points（個別指導学院ヒーローズ延岡校） |
| リポジトリ | yoshidadono7-star/academy-points |
| 本番URL | https://hero-s-points.web.app |
| Firebase Project | hero-s-points |
| 技術スタック | HTML/CSS/JS + Firebase Hosting + Firestore + Firebase Auth |
| 開発ブランチ | main（直接push） |
| 最新コミット | a00bc06（イベント倍率をポイント計算に実適用） |

# 4つの画面とURL

| 画面 | URL | ファイル | 行数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理画面（先生用） | / | index.html | 5,281 | 生徒管理・イベント発動・全機能管理 |
| 生徒画面 | /student | student.html | 3,538 | ログイン→学習→ポイント獲得 |
| 保護者画面 | /parent | parent.html | 1,013 | 子供の学習状況確認 |
| 教室モニター | /briefing | briefing.html | 1,474 | 教室の大画面ディスプレイ用 |

# プロジェクト全体の発展経緯（全セッション通史）

## Phase 0: 初期構築（3/21）— コミット1-6

ゼロからの塾管理システム構築

index.html（管理画面）、student.html（生徒画面）、parent.html（保護者画面）を新規作成

Firebase Authentication（管理者ログイン）導入

Zoom検知・塾設定・CSVエクスポート

FCMプッシュ通知・メッセージ機能

保護者レポート自動送信・保護者ポータル

## Phase 1: 設計統合・用語統一（3/22-3/24）— コミット7-12

システム全面ブラッシュアップ

共有化対応（README.md/.gitignore）、PR #1, #2

統合設計書v1.0に基づくシステム全面ブラッシュアップ

「コイン」→「ポイント」に用語統一

管理画面タイトルを「MISSION CONTROL」に統一

## Phase 2: ゲームデザイン2.0 設計（4/1-4/2）— コミット13-20

「ポイントカード」から「本物のゲーム」への進化設計

ゲームデザインv2.0設計書 — 5要素統合ゲームループ

1. コンボシステム（13種の自動発動コンボ）

2. レイドボスシステム（教室全体で倒す共同ボス）

3. デイリーミッション（ガチャ式ミッション19種）

4. ストーリーシステム（月間テーマ+チャプター進行）

5. 隠し要素（隠しコンボ+隠しエリア+隠しバッジ）

Phase 1 ソロ文化確立の8週間ロードマップ

db.jsにGame Design v2.0の5モジュールを実装（+893行）

ストーリーテリングPhase 1版 + 保護者説明資料

## Phase 3: PROJECT: ORBIT — 延岡ローカライズ（4/3）— コミット21-24

延岡校固有の世界観構築

志望校マスタ（延岡高校/星雲高校/商業/工業/学園/ウルスラ）

苦手科目ミッション、テストタイプ（中間あり/なし）

ランクシステム（ルーキー→クルー→シニア→キャプテン）

コマンダーCPシステム

マルチバース翻訳システム + 6世界観テーマ（宇宙/伝説/戦術/アイドル/学園/ほのぼの）

PROJECT: ORBIT 年間計画（12ヶ月）

## Phase 4: UI実装 + 初回デプロイ（4/4前半）— コミット25-40

設計を実際の画面に実装 + 本番デプロイ + 大量バグ修正

student.html: 宇宙マップ/デイリーミッション/コンボ図鑑/レイドボス/バッジ/ランキング

index.html: ボス戦略設定/ストーリー管理/サポート艦隊/コマンダーCP

briefing.html: 宇宙マップ全生徒表示/ストーリー/ボス弱点耐性/コマンダーバフ演出

student.html: 次元ゲート（世界観セレクト画面）

Firebase初回デプロイ + firebase-config.js設定

大量バグ修正: parent.html/firestore.rules/インデックス19個/フィールド名不整合/PR #3

## Phase 5: UX改善 + 教材・テスト管理（4/4後半）— コミット41-58

ユーザー体験の磨き込み + 教育機能の追加

初期データ投入スクリプト(seed-data.js)

全画面の日本語化・説明テキスト + 物語調ナレーション

ミッションブリーフィング: 到着チェックイン/速読トレーニング/デイリープラン管理

教材マスタ(11種) + MaterialProgressDB + 保護者リアルタイム通知

テストカウントダウン + 学習ルート管理（StudyRoutesDB/RouteTasksDB）

## Phase 6: 学年別細分化 + コース料金（4/5前半）— コミット59-63

生徒管理の包括的拡張

テスト日程: JUNIOR_HIGH_SCHOOLS 11校 + EXAM_TYPES 13種 + 学校フィルタ

学年別志望校: TARGET_JUNIOR_HIGHS 7校 / TARGET_STATIONS拡張 / TARGET_UNIVERSITIES 28校

コース料金: COURSE_TYPES 5種 + COURSE_PRICING 9グループ + 付属サービス一覧

既卒生・社会人対応 + CERTIFICATION_EXAMS 5種（英検/数検/漢検/TOEIC/TOEFL）

## Phase 7: ギルド再設計 + 匿名性 + リアルタイム（4/5後半）— コミット64-70

システムの構造的改善

ギルド再設計（統一艦隊モデル）: ギルド=協力、リーグ(E/M/H)=年齢別競争

GUILD_MILESTONES 4段階（5K/20K/50K/100K）

匿名性徹底: 生徒・保護者・教室=コールサインのみ、管理画面=本名+コールサイン

教室ディスプレイ統合: briefing.htmlにギルド進捗+リーグランキング

全画面リアルタイム「冒険の一日」: ActiveSessionsDB + onSnapshot全画面連携

イベント・ブースター全画面視認性強化 + イベント倍率のポイント計算実適用（重複判定方式）

# 現在のデータモデル概要（db.js: 2,714行）

## 定数・マスタデータ

| 定数名 | 件数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| GUILD_THEMES | 6 | 炎/水/風/大地/光/闇 |
| LEAGUES | 3 | E(小学生)/M(中学生)/H(高校生以上) |
| GUILD_MILESTONES | 4 | 5K/20K/50K/100K |
| RANK_DEFINITIONS | 4 | ルーキー/クルー/シニア/キャプテン |
| COMBO_DEFINITIONS | 13 | 自動発動コンボ（公開+隠し） |
| DAILY_MISSION_POOL | 19 | Common〜Legendary |
| COURSE_TYPES | 5 | オールフリー/週2日/昼間/自習室/標準 |
| COURSE_PRICING | 9グループ | 小学生低学年〜社会人 |
| CERTIFICATION_EXAMS | 5 | 英検/数検/漢検/TOEIC/TOEFL |
| EXAM_TYPES | 13 | 中間/期末/実力/模試/入試等 |
| JUNIOR_HIGH_SCHOOLS | 11 | 延岡市の中学校 |
| TARGET_JUNIOR_HIGHS | 8 | 受験用志望中学校（偏差値付き） |
| TARGET_STATIONS | 8 | 志望高校（偏差値/倍率/定員/科目付き） |
| TARGET_UNIVERSITIES | 28 | 志望大学（国公立+私立、偏差値付き） |
| MATERIALS | 11 | SRJ/デジタル/テスト/紙教材 |
| WORLD_THEMES | 6 | 世界観テーマ |
| SPACE_STATIONS | 10 | 宇宙マップの進捗ステーション |

## DBオブジェクト（27個）

StudentsDB, StudyLogsDB, TasksDB, PrizesDB, ConditionsDB, BadgesDB, MessagesDB, GuildsDB, RaidBossDB, ExamResultsDB, NotificationsDB, CoachingDB, MissionsDB, CoinsDB, EventsDB, RewardsDB, SpaceMapDB, ComboDB, DailyMissionsDB, StoryDB, SupportFleetDB, MaterialProgressDB, ActiveSessionsDB, AttendanceDB, DailyPlansDB, ExamSchedulesDB, StudyRoutesDB, RouteTasksDB

## 生徒スキーマ（StudentsDB.addフィールド一覧）

| カテゴリ | フィールド |
| --- | --- |
| 基本 | name, nickname, callsign, pin, parentPin, grade, rank, role |
| ポイント | totalPoints, currentPoints, totalEarned, totalSpent |
| 進捗 | streak, bestStreak, level, missionStreak |
| 所属 | guildId, enrollDate, buddyId, pomodoroTotal |
| 学校 | school (在籍中学校キー) |
| コース | courseType, courseKoma |
| 検定 | certGoals [{examId, targetLevel}] |
| 志望校(中学生) | targetStation |
| 志望校(小学生受験) | examCandidate, targetJuniorHighs [{id, faculty}] |
| 志望校(高校生/既卒生) | targetUniversities [{id, faculty}] |
| 資格(社会人) | targetQualifications [{name, memo}] |
| ORBIT | testType, weakSubject, worldId, freePassUsed |

## Firestoreコレクション（31個）

students, studyLogs, tasks, taskCompletions, prizes, prizeHistory, conditions, badges, messages, guilds, raidBosses, raidDamage, examResults, notifications, missions, coins, events, rewards, hiddenAreaDiscoveries, comboTriggers, comboDiscoveries, dailyMissionDraws, storyChapters, materialProgress, activeSessions, attendance, dailyPlans, examSchedules, studyRoutes, routeTasks

# リアルタイム機能の現状

| 画面 | onSnapshotリスナー |
| --- | --- |
| briefing.html | missions, events, studyLogs(今日), coins, activeSessions |
| parent.html | attendance(今日), studyLogs(今日), activeSessions(子供), events |
| student.html | activeSessions(全員), events |
| index.html | activeSessions(全員), events |

# イベント・ブースター種類と適用ロジック

## イベント（管理者発動）4種

| タイプ | アイコン | 効果 | 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| multiplier | 🚀 | ポイント倍率 | ×2.0, 30分 |
| bonus | 🎁 | 追加ポイント | +50pt, 20分 |
| challenge | ⚔️ | チーム対抗 | 15分 |
| surprise | 🎉 | ランダム報酬 |  |

## ポイント計算フロー

1. basePoints = 分数 + ポモドーロボーナス(5pt×回数)

2. イベント重複判定（セッション開始〜終了 ∩ イベント発動〜終了 ≠ 空）

3. points = round(basePoints × eventMultiplier) + eventBonusPoints

4. コンボボーナス加算

5. ギルドポイント加算

6. レイドボスダメージ計算（弱点/耐性/コンボ/サポーター/特殊能力）

7. バッジ判定 → 8. ミッション達成判定

# 既知の未解決事項

生徒画面「学習ルート」読み込みエラー: ブラウザコンソール(F12)のエラーメッセージで特定が必要

一蓮托生ボーナス: checkAllStudiedBonus()は定義済みだがポイント加算ロジック未実装

コマンダーバフ: briefing.htmlで表示演出はあるが、ポイント倍率適用ロジック未確認

チェックアウト（退出）: AttendanceDB.checkOut()は定義済みだが、logout()で呼ばれていない

# 重要な設計原則

匿名性: 生徒・保護者・教室画面に本名は一切表示しない。コールサイン/ニックネームのみ。管理画面のみ本名+コールサイン併記

ギルド=協力、リーグ=競争: ギルドは全年齢混合（先輩/後輩文化維持）、リーグは年齢別（公平な個人競争）

イベント重複判定: 学習セッションとイベント期間が1秒でも重なっていれば全額適用

学年別UI: 生徒モーダルは学年選択で動的に切り替わる（小学生/中学生/高校生/既卒生/社会人）

リアルタイム共有: ActiveSessionsDBで「今学習中」を全画面で共有

# デプロイ手順

cd ~/academy-points && git pull origin main && npx firebase deploy --project hero-s-points