HERO'S ACADEMY

ゲーミフィケーション塾管理システム

セッション引き継ぎ文書

Feature 9: 階層型 AI コーチングシステム

更新日: 2026年4月8日

本セッション commits: 16 | 開発期間: 2026/4/8 単日

最新コミット: 16f0bb2 (Feature 8a 再挑戦: 常時マイクモード)

開発ブランチ: claude/deploy-schedule-teacher-features-5E85T

個別指導学院ヒーローズ延岡校

1. セッション概要

本セッションでは、生徒・講師・教室長・オーナーの4階層それぞれに専用の AI バディを持たせ、階層間で情報が淀みなく流れるコーチングシステム「Feature 9」を実装・デプロイした。既存の生徒バディ「ルカ」を強化し、講師と教室長用のバディを新設し、オーナー専用ダッシュボード (owner.html) を新規作成した。同時に、PWA キャッシュ問題の根本解決、Firestore インデックス問題、Anthropic API の過負荷対応、音声入力の常時マイクモード化など、運用上の重要な修正を多数完了した。

1.1 プロジェクト概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| リポジトリ | yoshidadono7-star/academy-points |
| 本番 URL | https://hero-s-points.web.app |
| プレビュー URL | https://hero-s-points--preview-feature9-p1-xwtqs6oa.web.app |
| Firebase Project | hero-s-points |
| 開発ブランチ | claude/deploy-schedule-teacher-features-5E85T |
| 本セッション commit 数 | 16 |
| デプロイ方式 | Firebase Hosting プレビューチャネル (preview-feature9-p1) |

1.2 完成度ステータス

| フェーズ | 内容 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 生徒バディ「ルカ」の状況把握強化 | ✅ 実機動作確認済 |
| Phase 2 | 講師バディ / 教室長バディ + 申し送り Inbox | ✅ 実装完了・未実機テスト |
| Phase 3 | オーナーロール + owner.html + マルチ教室土台 | ✅ 実装完了・未実機テスト |
| Feature 8a 再挑戦 | 音声入力の常時マイクモード化 | ✅ 実機動作確認済 |
| 緊急修正 #1〜#8 | SW キャッシュ / index / 529 リトライ 等 | ✅ 全て完了 |

2. アーキテクチャ全体像

Feature 9 は「4階層のバディAI」と「HandoffLog による申し送り」という2つの新概念で構成される。各階層のバディが会話の中で重要事項を <<HANDOFF>> タグで出力すると、自動的に HandoffLog コレクションに記録され、上位階層の Inbox に表示される。これにより情報の縦の流れが担保される。

階層構造

👑 オーナー (Firebase Auth + role=owner)     → owner.html + AIBuddyOwner

🏛 教室長 (PIN + teacher.role=director)      → teacher.html + AIBuddyTeacher (director)

👨‍🏫 講師 (PIN + teacher.role=teacher)        → teacher.html + AIBuddyTeacher (teacher)

👨‍🎓 生徒 (ニックネーム + PIN)                 → student.html + AIBuddy (ルカ)

共有レイヤー（全階層が参照）

• StudentContextResolver (js/student-context.js) : 生徒の現状を集約

• TeacherContextResolver (js/teacher-context.js) : 講師・教室長の現場を集約

• HandoffLog (Firestore コレクション)           : 階層間の申し送り

• Classrooms (Firestore コレクション)           : マルチ教室の土台 (現状は default 1 件のみ)

• Users (Firestore コレクション)                : Firebase Auth ロール管理 (admin/owner)

2.1 4つの主要な新概念

① StudentContextResolver (生徒の今の状況を集約)

getStudentContext(studentId, viewerRole) : 生徒の学習状況、スケジュール、未完了宿題、講師コメント、メッセージを並列で Firestore から取得し、1つのオブジェクトにまとめる。viewerRole によってフィルタ挙動が変わる:

• viewerRole="student" : buddyVisible=true の講師コメントのみ、memoBuddyVisible=true のスロットメモのみ

• viewerRole="teacher"/"director" : 全情報

formatContextForPrompt(ctx, viewerRole) : 上記オブジェクトを Claude プロンプトに埋め込む形式の Markdown テキストに変換

② HandoffLog (階層間の申し送り)

新規 Firestore コレクション。スキーマ:

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| classroomId | string | 所属教室ID（現状は default） |
| studentId | string¦null | 生徒固有なら ID、教室全体なら null |
| sourceRole | string | student-buddy / teacher-buddy / director-buddy / owner-buddy / *-manual |
| sourceId | string | teacher/student ID |
| sourceName | string | 書き込み元の表示名 |
| type | string | alert / observation / request / decision |
| summary | string | 1-2 文の要約 |
| visibleTo | array | ["teacher", "director", "owner"] 等 |
| read | map | {teacher:bool, director:bool, owner:bool} |
| createdAt | timestamp | serverTimestamp |

③ classroomId 土台 (マルチ教室対応)

全主要コレクションに classroomId フィールドを追加。既存データはマイグレーションで "default" を付与。起動時に firebase-config.js 内で migrateClassroomId() を一度だけ実行 (admin 認証時のみ)。settings/migrations.classroomIdAdded=true で再実行を防ぐ。現状は機能としては単一教室のみ動作するが、将来複数教室に拡張できる土台が完成した。

④ buddyVisible フラグ (機微情報の共有制御)

教室長が講師コメント or スケジュールメモを記入する際、「生徒バディに共有するか」をチェックボックスで選択可能:

• TeacherCommentsDB.add() : buddyVisible: false (デフォルト)

• ScheduleSlotsDB.add() : memoBuddyVisible: false (デフォルト)

生徒バディ「ルカ」は buddyVisible=true のコメント/メモのみを参照する。「家庭の事情」「進路相談の機微」などは共有せず、学習系の指示は共有するという使い分けが可能。

3. 変更ファイルと行数

本セッションで変更・新規作成されたファイル一覧:

| ファイル | 状態 | 現行数 | 主な変更 |
| --- | --- | --- | --- |
| db.js | 変更 | 3,612 | ClassroomsDB / HandoffLogDB / UsersDB 追加、migrateClassroomId()、buddyVisible 対応 |
| student.html | 変更 | 6,707 | buildSystemPrompt 刷新、プロンプトキャッシング、HANDOFF 抽出、常時マイクモード、UX 改善 |
| teacher.html | 変更 | 1,253 | AIBuddyTeacher + チャット UI、申し送り Inbox、buddyVisible チェックボックス |
| index.html | 変更 | 6,749 | ロール別モデル選択 UI、ユーザーロール判定、owner.html リンク |
| owner.html | 新規 | 606 | オーナーダッシュボード + AIBuddyOwner + 教室切替 UI |
| js/student-context.js | 新規 | 242 | getStudentContext / formatContextForPrompt / HANDOFF パース |
| js/teacher-context.js | 新規 | 228 | getTeacherContext / getDirectorContext / formatter |
| firebase-config.js | 変更 | 68 | SW 自動更新、migrateClassroomId 起動、auth ガード |
| sw.js | 変更 | 139 | v3→v5 bump、network-first 戦略、owner.html 追加 |
| firestore.rules | 変更 | 326 | classrooms / users / handoffLog ルール追加 |
| firestore.indexes.json | 変更 | 239 | teacherComments の複合 index 追加 |
| firebase.json | 変更 | 56 | /owner rewrite 追加 |

4. 新規 DB オブジェクト (+3 モジュール)

| DB 名 | 用途 |
| --- | --- |
| ClassroomsDB | 教室マスタ (ensureDefault / getAll / getById) |
| HandoffLogDB | 申し送りログ (add / getByStudent / getRecent / getUnread / markRead) |
| UsersDB | Firebase Auth uid ↔ ロール管理 (upsert / getByUid / setRole) |

5. 新規 Firestore コレクション

| コレクション | 説明 |
| --- | --- |
| classrooms | 教室マスタ。default ドキュメントが起動時に自動作成される |
| users | Firebase Auth uid に対応するロール記録 (role: admin¦owner) |
| handoffLog | 階層間の申し送り。生徒バディが感情的な会話を検知すると自動書き込み |
| settings/migrations | classroomIdAdded フラグで migration の再実行を防ぐ |

6. Phase 1: 生徒バディの状況把握強化

既存の生徒バディ「ルカ」が、講師コメント・スケジュール・宿題・学習状況を参照して具体的に答えられるようにした。同時に Anthropic プロンプトキャッシングを導入してコスト削減も実現。

実装ポイント

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| buildStaticSystemGuide() | 全生徒共通の教え方ガイド (SUBJECT_GUIDANCE + HERO_DOJO_FRAMEWORK + FEW_SHOT + VISUAL_TOOLS)。cache_control: ephemeral でキャッシュ |
| buildDynamicSystemPrompt() | 生徒個別情報 + 現状コンテキスト + HANDOFF 指示を生成。毎回新規 |
| Q&A プレイブック | 直接質問への具体的な回答パターンを 4 つ埋め込み（今日 / 最近 / 苦手 / 次の授業） |
| プロンプトキャッシュ | 固定部 3,174 トークンが 2 回目以降 90% オフ (実機確認済) |
| <<HANDOFF>> 抽出 | ルカが感情的発言を検知すると HandoffLog に自動書き込み（生徒画面から見えない） |

実機動作確認した返答例

質問「今日何やればいい？」

返答「黒木先生からのお知らせで、数学のワーク 50〜60 ページをやるように言われてるにゃ📖 まずそこから始めてみてどう？」

質問「最近どう？」

返答「3 日連続で頑張ってるにゃ〜！✨ 黒木先生からも「態度 good・理解度 good」ってコメントもらえてるよ」

質問「高校生の物理なんか難しいね」（中 3 の生徒）

返答「ジローはまだ中 3 だから、今は高校物理は気にしなくて大丈夫ピヨ！まず中学理科をしっかり固めようね♪」

→ 学年コンテキストを正しく使って方向修正できている

コスト効果（実測）

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| キャッシュ対象トークン数 | 約 3,174 tok (STATIC_GUIDE) |
| 1 回目 (cache write) | cacheWrite: 3174, cacheRead: 0 |
| 2 回目以降 (cache hit) | cacheWrite: 0, cacheRead: 3174 |
| Haiku 1 メッセージコスト | 約 0.8 円 → 約 0.45 円 (-45%) |
| 月額試算 (50生徒x15msg/日) | 約 18,000 円 → 約 10,000 円 |

7. Phase 2: 講師バディ + 教室長バディ + 申し送り Inbox

teacher.html に 2 つの新しいタブを追加: 「🤖 AI 相談」と「📬 申し送り」。教室長 (role=director) でログインすると、同じコードでも教室長モードのプロンプトに自動切替される。

追加 UI

「📅 日常」カテゴリに以下の 2 タブを追加:

| タブ | 内容 |
| --- | --- |
| 🤖 AI 相談 | AIBuddyTeacher とのチャット UI。ロール別にプロンプト切替（teacher / director） |
| 📬 申し送り | HandoffLog Inbox。未読バッジ付き、既読ボタン、🚨/👁/🙏/✅ type アイコン |

講師バディのシステムプロンプト (要約)

「あなたは Hero's Academy の講師バディ AI です。もう一人の講師仲間として相談に乗る。答えを断定せず選択肢を示す。担当生徒の状況（コメント・態度・理解度）を踏まえてアドバイス。新人講師には具体的な声かけ例を示す。個人情報配慮。200-400 文字。」

教室長バディ (追加指示)

上記 + 「講師の人事・シフト管理、全生徒の進捗監視、教室 KPI、講師バディからの困りごと対応、採用・撤退・カリキュラム改訂の意思決定支援」

getTeacherContext() が取得する情報

• 自分の講師情報 (科目・時給・役割)

• 今日の自分の担当スロット

• 各担当生徒の StudentContext (使用 viewerRole=teacher)

• 自ロール向けの HandoffLog (teacher)

getDirectorContext() が取得する情報

• 教室全体の KPI (生徒数 / 講師数 / 今日の授業数 / 完了・欠席数 / 家庭学習承認待ち)

• 全講師リスト

• 今日の全スロット

• 今日の全コメント

• director 向けの HandoffLog

8. Phase 3: オーナーロール + マルチ教室土台 + AIBuddyOwner

owner.html (新規 606 行)

完全独立のオーナー専用ダッシュボード。Firebase Auth でログイン → users コレクションでrole=owner を確認してから入場。役職が admin の場合は index.html に強制送還される。

含まれるセクション:

• KPI ダッシュボード (教室数 / 総生徒数 / 総講師数 / 未読申し送り)

• 教室一覧（クリックで localStorage.currentClassroomId を切替）

• AIBuddyOwner チャット (Opus 4.6 デフォルト)

• 教室長からの申し送り一覧 (owner 向け HandoffLog)

オーナーへの昇格方法

初回だけ開発者向けの裏技コマンドを使う:

1. 管理画面 (index.html) で Firebase Auth ログイン

2. DevTools Console で makeMeOwner() を実行

3. 「owner に昇格しました」と表示されるのでリロード

4. 画面右下に 👑 フローティングボタンが出現

5. クリックで /owner.html に遷移

ロール別モデル選択 UI (index.html)

管理画面の Claude AI 設定セクションに「🎭 ロール別モデル」追加。生徒バディ / 講師バディ / 教室長バディ / オーナーバディに対して個別に Haiku/Sonnet/Opus を指定可能。空欄の場合は全体デフォルト (settings.claudeAi.model) にフォールバック。

| ロール | 推奨モデル | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 生徒バディ (ルカ) | Haiku 4.5 | 短い会話中心、コスト最優先 |
| 講師バディ | Sonnet 4.6 | バランス型、生徒分析に十分な推論力 |
| 教室長バディ | Sonnet 4.6 | 同上。経営判断にも対応 |
| オーナーバディ | Opus 4.6 | 複雑な経営判断、最高品質。1 日数件なのでコスト OK |

classroomId 切替メカニズム

• owner.html の教室カードをクリック → localStorage.setItem("currentClassroomId", id)

• db.js の currentClassroomId() が localStorage から読み取る

• 各画面を開き直すと、その教室のデータが表示される（マルチ教室になったときの準備）

• 現状は default 1 教室のみ存在するので、機能としては単一教室動作のまま

9. 緊急修正の記録 (8 件)

Phase 1 デプロイ後、実機テストで発覚した問題を順次修正。SW キャッシュ問題の根本解決を含む。

| # | 問題 | 原因 | 対策 | Commit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | buddyVisible チェックボックスが巨大な四角に | .comment-form input の CSS が checkbox にも適用 | input[type="checkbox"] 向けの打消し CSS 追加 | 8c544bb |
| 2 | 「最近のコメント」が初期表示されない | タブローダーで comment: () => {} が空関数 | comment: loadRecentComments に変更 + ソート + 時刻 + アイコン | 1338eec |
| 3 | 修正 #2 がデプロイしても効かない | SW が teacher.html を cache-first で返す | sw.js v3→v4 bump + HTML network-first 戦略 | 4b5b68c |
| 4 | SW キャッシュクリアが毎回必要 | 自動更新メカニズムが存在しない | firebase-config.js に updateViaCache + controllerchange 自動リロード | 6ff38dd |
| 5 | 講師ポータル起動エラー2件 | const db 重複宣言 + migrateClassroomId 権限不足 | teacher.html のインライン const db 削除 + auth ガード | a4e7803 |
| 6 | 申し送り Inbox が複合インデックス不足エラー | where(classroomId)+orderBy(createdAt) 未登録 | composite 不要な形に書き換え (JS フィルタ) | 5d811be |
| 7 | getStudentContext が teacherComments の index 不足 | where(studentId)+orderBy(createdAt) 未登録 | 同様に JS フィルタで回避 + indexes.json に追加 | 2e9d9b0 |
| 8 | Anthropic 529 overloaded で失敗 | リトライロジック不在 | 1.5s→3s→6s 指数バックオフ + ジッター + 429 対応 | 2e9d9b0 / 74bd9f4 |

学びのポイント: SW キャッシュの罠

Phase 1 デプロイ後、ユーザーが DevTools の Unregister ボタンを見つけられず詰まったことから、「デプロイしてもユーザー側で新版が見えない」問題を根本解決する必要が発生した。

解決策は 3 層:

1. sw.js: cache-first → network-first for HTML/JS (v4)

2. sw.js: CACHE_NAME bump (v3→v4→v5) で activate 時に古いキャッシュ削除

3. firebase-config.js: updateViaCache:none で SW 本体もキャッシュしない + controllerchange で自動リロード

これで次回以降のデプロイは「ユーザーが何もしなくても自動で新版に切り替わる」状態になった。但し初回だけは手動で Clear site data が必要（旧 SW がまだ支配しているため）。

10. プロンプトチューニングの試行錯誤

実機テスト中に発覚したルカの返答品質の問題を、プロンプト改良で段階的に解決した記録。

問題 1: ルカが直接質問に答えない（逃げ腰）

初期実装では「プライバシー配慮として見せびらかさない」が強すぎて、生徒が自分のことを直接聞いても deflect していた:

Q: 「最近どう？」→ A: 「先生に聞いてみる？」 ❌

Q: 「苦手科目教えて」→ A: 「先生を呼ぼうか？」 ❌

解決策: Q&A プレイブックをプロンプトに埋め込む

buildDynamicSystemPrompt() に以下を追加:

• 「直接質問への回答ルール」セクション

• ✅ 良い例 / ❌ 悪い例 を 4 パターンずつ明示

• 「情報はあなたの武器です。○○のために使ってください」と明確化

• プライバシー配慮の再定義: 自分のこと→具体回答、他人のこと→本人に確認、機微情報→触れない

問題 2: データ欠損時の対応

weakSubject や scheduleSlots が未登録の時、ルカが話題をそらす問題:

Q: 「苦手科目教えて」(weakSubject 未登録) → A: 「何を教えてほしい？」 ❌

解決策: プロンプトに「データ欠損時の鉄則」追加

• 生徒情報行に「苦手科目: 未設定（システムにまだ登録されていない）」を明示

• Q&A プレイブックを「データあり/なし」の 2 パターンに拡張

• 「話題を変えずに正直に言う」ルールを明記

修正後の理想返答:

Q: 「苦手科目教えて」→ A: 「今はまだ登録されてないにゃ〜！自分ではどの科目がしんどく感じる？」 ✅

問題 3: 待機中 UX

Anthropic 529 リトライで 10 秒以上待たされることがあり、フリーズに見える:

初期: 4 秒後「混み合ってる☕」+ 10 秒後「もうちょっと…🌀」

ユーザー反応: 「4 秒後のコメントは逆にウザい」

現行: 10 秒後のみに整理

11. Feature 8a 再挑戦: 音声入力の常時マイクモード

3 月の Feature 8a で一度 continuous mode を試して失敗・revert (cd3641e) していたが、ユーザーからの強い要望で再挑戦し、今回は正常動作させた。

前回失敗から学んだ実装ポイント

1. lastProcessedResultIndex で重複送信を防止

continuous モードでは e.results に過去の結果も累積するので、新しい isFinal だけ処理

2. onresult で stopRecording() を呼ばない

→ 喋って送信した後もマイクは開いたまま → 連続会話可能

3. onend で自動再開 (ブラウザが勝手に止めた場合のリカバリ)

→ wantRecording フラグで「ユーザー意図」と「実状態」を分離

→ 過剰再起動ループ防止 (50 回 cap)

4. 5 分で自動停止 (誤爆 / バッテリー / API コスト対策)

5. 初回 onstart のみ「🎤 聞いてるよ」吹き出し表示 (自動再開時は抑制)

実機動作確認

Mac Chrome で 🎤 ボタンを 1 回押して、5 連続で話せた:

「今日の天気はどうかな」 → 送信 → ルカ返答

「じゃあ今日どんな科目やったらいいかな」 → 送信 → ルカ返答

「そうだね」 → 送信 → ルカ返答

「僕の苦手な科目って知ってたっけ」 → 送信 → ルカ返答

「高校生の物理なんか難しいね」 → 送信 → ルカ返答

マイクを押し直す必要なし。プロンプトキャッシュも 2 回目以降 cacheRead: 3174 を確認。

既知の制約

• iOS Chrome/Safari: Web Speech API 非対応。音声入力は動かない (2026 年時点)

• バディ音声出力中のフィードバックループ: 未対応

• Mac クラムシェルモード: 内蔵マイクが物理的に使えない。外部マイクを選ぶ必要あり

• 実機検証中に判明したマイク問題: システム設定で別のマイクデバイス (DJI MIC 等) が選ばれていると拾わない

12. 本セッションのコミット履歴 (16 件)

| # | Commit | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4817de1 | Feature 9 Phase 1: 生徒バディに状況把握能力を追加 |
| 2 | 8c544bb | Fix #1: buddyVisible UI チェックボックス崩れ |
| 3 | 1338eec | Fix #2: 最近のコメント初期表示 + ソート + 時刻 + アイコン |
| 4 | 4b5b68c | Fix #3: sw.js network-first 化 (v3→v4) |
| 5 | 6ff38dd | Fix #4: SW 自動更新メカニズム (永久解決) |
| 6 | f289178 | Feature 9 Phase 2: 講師バディ・教室長バディ + 申し送り Inbox |
| 7 | 5a13038 | Feature 9 Phase 3: オーナーロール + マルチ教室土台 + AIBuddyOwner |
| 8 | a4e7803 | Fix #5: 講師ポータル起動エラー (const db 重複 + migration 権限) |
| 9 | 5d811be | Fix #6: 申し送り Inbox の複合インデックス不足 |
| 10 | 2e9d9b0 | Fix #7/#8: teacherComments index 不足 + Anthropic 529 自動リトライ |
| 11 | 74bd9f4 | Fix: ルカの返答が「逃げ腰」になる問題 + 529 リトライ強化 |
| 12 | 61d68e3 | Fix: 欠損データ時のルカの振る舞い + 待機中 UX フィードバック |
| 13 | 9411a86 | Fix: 4秒後の待機メッセージを撤廃 (10秒のみに整理) |
| 14 | 914ca21 | Fix: 音声入力が反応しない問題の調査 + 診断ログ追加 |
| 15 | b933119 | Fix: 音声入力の「聞いてる」状態を視覚化 + no-speech 案内 |
| 16 | 16f0bb2 | Feature 8a 再挑戦: 音声入力を常時マイクモード化 |

13. デプロイ手順

現在の状態

• 開発ブランチ: claude/deploy-schedule-teacher-features-5E85T

• 最新 commit: 16f0bb2

• プレビューチャネル: preview-feature9-p1 (2026-04-15 有効期限)

• Firestore Rules: 本番にデプロイ済み (users / handoffLog / classrooms 追加)

• Firestore Indexes: teacherComments の composite index を indexes.json に追加済み。

まだ firebase deploy --only firestore:indexes はしていないが、コード側で JS フィルタに切替済みなので不要

本番デプロイする場合

1. main にマージ:

git checkout main

git merge claude/deploy-schedule-teacher-features-5E85T

2. 本番 hosting にデプロイ:

firebase deploy --only hosting --project hero-s-points

3. (任意) Firestore Indexes も更新しておく:

firebase deploy --only firestore:indexes --project hero-s-points

SW 自動更新メカニズムが入っているので、既存ユーザーは次回アクセス時に自動で新版に切り替わる。但し初回だけは Application > Storage > Clear site data が必要になる可能性あり。

14. 運用コスト試算

Phase 1 のみ運用した場合

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 対象 | 生徒バディ (ルカ) のみ |
| モデル | Claude Haiku 4.5 |
| プロンプトキャッシュ | 有効 (3174 tok が 90% オフ) |
| 1 メッセージ単価 | 約 0.45 円 (キャッシュヒット時) |
| 50 生徒 × 15 msg/日 × 30 日 | 約 22,500 メッセージ/月 |
| 月額試算 | 約 10,000 円 (従来 18,000 円から約 -44%) |

Phase 1 + Phase 2 運用時

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 追加対象 | 講師バディ + 教室長バディ |
| モデル | Claude Sonnet 4.6 |
| 講師バディ想定 | 5 講師 × 10 msg/日 = 50 msg/日 = 1500 msg/月 |
| 教室長バディ想定 | 10 msg/日 = 300 msg/月 |
| Sonnet 1 メッセージ単価 | 約 1.4 円 |
| 追加月額 | 約 2,500 円 |

Phase 3 追加運用時

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 追加対象 | オーナーバディ |
| モデル | Claude Opus 4.6 |
| 想定 | 5-10 msg/日 = 200 msg/月 |
| Opus 1 メッセージ単価 | 約 11 円 |
| 追加月額 | 約 2,200 円 |

合計

| 構成 | 月額合計 |
| --- | --- |
| Phase 1 のみ | 約 10,000 円 |
| Phase 1 + 2 | 約 12,500 円 |
| Phase 1 + 2 + 3 (全機能) | 約 14,700 円 |

※ Firestore 読取はすべて無料枠 (50,000/日) 内に収まる想定

15. 既知の未解決事項 / 今後の課題

| 重要度 | 内容 | 状態 / メモ |
| --- | --- | --- |
| High | Phase 2-3 の実機動作確認未実施 | 講師バディ / 教室長バディ / owner.html は実装完了だが、まだ実機テストしていない |
| High | 本番デプロイ未実施 | 現在は preview チャネルのみ。hero-s-points.web.app は古い状態 |
| Medium | バディ音声出力中のフィードバックループ | 常時マイクモードでルカの声自体を拾う可能性あり。speechSynthesis.onstart で pause 実装必要 |
| Medium | バディキャラ名の表示統一 | ルカ / ミミ / ピヨ 等が画面により異なる表示。BuddySystem の見直し必要 |
| Medium | HandoffLog の自動削除 | 肥大化対策なし。90 日で自動削除する Cloud Function 等を検討 |
| Medium | Firestore Rules の handoffLog が緩い | PIN ログインには auth context 無いため緩いルール。後日厳格化検討 |
| Low | [VoiceSystem] speak error: not-allowed 警告 | autoplay ポリシーで初回 TTS がブロック。ユーザー操作後は動作するので実害なし |
| Low | FCM 403 エラー | Firebase Cloud Messaging API が無効。Phase 9 スコープ外 |
| Low | バブル重複表示の疑い | 「次の授業いつ？」で同じ内容のバブルが 2 回表示される可能性。未調査 |
| Future | マルチ教室の機能実装 | 土台 (classroomId) は準備完了。getAll 系に where フィルタ追加で有効化 |
| Future | Cloud Functions プロキシ化 | API キーがフロントに露出している既存問題。owner.html / teacher.html でも同様 |
| Future | プッシュ通知で申し送りアラート | 教室長宛の alert 申し送りを FCM でプッシュ通知したい |

16. 次のアクション候補 (次セッション用)

A. 本番デプロイ

preview チャネルは 1 週間で切れる。問題なければ本番に昇格:

git checkout main && git merge claude/deploy-schedule-teacher-features-5E85T

firebase deploy --only hosting --project hero-s-points

B. Phase 2-3 の実機テスト

既に実装完了・未テストの以下を触ってみる:

1. /teacher に講師 PIN でログイン → 🤖 AI 相談タブ → 担当生徒について質問

2. /teacher に教室長 PIN (role=director) でログイン → 🤖 AI 相談 → 教室 KPI について質問

3. /teacher の 📬 申し送り タブ → 生徒バディから上がってきたアラートを確認

4. /owner.html (makeMeOwner() 後) → オーナーバディに経営判断を相談

C. データセットアップして Phase 1 を本気モード

実機テストで判明したが、weakSubject や scheduleSlots が未登録だとルカが具体回答できない。管理画面で以下を登録すると、ルカの返答が一気に具体的になる:

• 生徒編集 → 苦手科目 を設定

• スケジュール管理 → 今日以降の授業スロットを追加

• 生徒バディ共有フラグ (buddyVisible=true) を ON にした講師コメントを多数登録

D. フィードバックループ対策

常時マイクモードで、バディの音声出力 (TTS) をマイクが拾って誤認識する可能性。対策: speechSynthesis.onstart で recognition.abort()、onend で再開。難易度: 中。VoiceSystem のイベントフックが必要。

E. 新機能 (Feature 10 以降)

Feature 9 は一区切りなので、次の新機能に着手する場合の候補:

• 保護者画面への申し送り表示 (parent.html で HandoffLog を限定的に見せる)

• 学習計画の AI 自動生成 (週次 / 月次プランを AIBuddy に作らせる)

• 生徒同士のピア・メンタリング (ベテラン生徒が新人生徒にアドバイス)

• 音声合成の切替 (システム TTS → ElevenLabs 等の高品質音声)

17. 次のセッションへの申し送り (重要)

1. コード品質: Feature 9 の実装は一通り完了し、Phase 1 は実機動作確認済み。Phase 2-3 も実装完了だが実機テストは未実施。

2. デプロイ状態: preview チャネル preview-feature9-p1 にのみデプロイ済み。本番 hero-s-points.web.app は古い状態。次セッションで本番昇格を検討。

3. 最重要の学び: SW キャッシュ問題は「SW 自動更新」+「cache_control: ephemeral」+ 「controllerchange リロード」の 3 点セットで解決。今後新しい HTML/JS を追加する際もfirebase-config.js が自動で面倒を見るので、個別対応不要。

4. プロンプトチューニング: ルカは「Q&A プレイブック」をプロンプトに埋め込むことで直接質問に具体的に答えられるようになった。将来の AI 機能追加時も「悪い例/良い例」パターンをハードコードする手法は有効。

5. コスト: プロンプトキャッシングの効果は実測で 2 回目以降 cacheRead: 3174 を確認。固定ガイド部分 (STATIC_GUIDE) は絶対に変更しないこと。変更するとキャッシュがブレイクしてコストが倍増する。

6. マルチ教室: 土台は完成したが有効化されていない。実際に複数教室運用する時は StudentsDB.getAll() 等の各所に where("classroomId", "==", currentClassroomId()) を追加。

7. 音声入力: Mac/Windows Chrome のみ動作。iOS Chrome は Web Speech API 非対応のため動かない (2026 年時点)。常時マイクモードは最大 5 分で自動停止する。

— END OF HANDOFF DOCUMENT —